## Slide 1: Модели ЖЦ ИС
1

## Slide 2
Информационная система (ИС) –
основной компонент автоматизированных систем управления.
Проектирование информационных систем (ИС) – процесс создания и сопровождения систем в виде
жизненного цикла (ЖЦ) информационной системы.
Жизненный цикл ИС – некоторая
последовательность стадий и выполняемых на них процессов.
2

## Slide 3
Для каждого этапа ЖЦ определяются:
состав и последовательность выполняемых работ,
получаемые результаты,
методы и средства, необходимые для выполнения работ,
роли и ответственность участников и т.д.
Такое формальное описание ЖЦ ИС позволяет спланировать и организовать процесс
коллективной разработки
и обеспечить управление этим процессом.
3

## Slide 4
Жизненный цикл ИС можно представить как ряд событий, происходящих с системой в процессе ее создания и использования.
Модель жизненного цикла отражает различные состояния системы,
начиная с момента возникновения
необходимости в данной ИС
и заканчивая моментом ее полного выхода из употребления.

## Slide 5
Модель жизненного цикла –
структура, содержащая процессы, действия и задачи, которые осуществляются в ходе
разработки,
функционирования,
сопровождения программного продукта в течение всей жизни системы,
от определения требований до завершения
ее использования.

## Slide 6: В настоящее время известны и используются три модели жизненного цикла:
каскадная модель;
поэтапная модель с промежуточным контролем;
спиральная модель.

## Slide 7: Каскадная модель (рис. 1) – предусматривает последовательное выполнение всех этапов проекта в строго фиксированном порядке.
Переход на следующий этап означает
полное завершение работ на предыдущем этапе.

## Slide 8: 8. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Рис. 1. Каскадная модель ЖЦ ИС
Разработка требований
Проектирование
Реализация
Тестирование
Ввод в действие

## Slide 9
Каскадная модель предполагает разработку законченных продуктов на каждом этапе:
технического задания,
технического проекта,
программного продукта
пользовательской документации.
Notes: Разработанная документация позволяет не только определить требования к продукту следующего этапа, но и определить обязанности сторон, объем работ и сроки, при этом окончательная оценка сроков и стоимости проекта производится на начальных этапах, после завершения обследования.

## Slide 10
Преимущества применения каскадного подхода:
- на каждом этапе формируется законченный набор проектной документации,
отвечающий критериям полноты и согласованности;
- выполняемые в логической последовательности этапы работ позволяют планировать сроки завершения всех работ и соответствующие затраты.
Каскадный подход хорошо зарекомендовал себя при построении относительно простых ИС, когда в самом начале разработки можно достаточно точно и полно сформулировать все требования к системе.

## Slide 11
Основной недостаток каскадного подхода – реальный процесс создания системы никогда полностью не укладывается в такую жесткую схему;
постоянно возникает потребность в возврате к предыдущим этапам и уточнении или пересмотре ранее принятых решений.
В результате реальный процесс создания ИС оказывается соответствующим поэтапной модели с промежуточным контролем.
Notes: Однако и эта схема (поэтапная модель с промежуточным контролем) не позволяет оперативно учитывать возникающие изменения и уточнения требований к системе.
Согласование результатов пользователями производится только в точках, планируемых после завершения каждого этапа работ,
а общие требования к ИС зафиксированы в виде
технического задания на все время ее создания.
Таким образом, пользователи получают систему, не удовлетворяющую их реальным потребностям.

## Slide 12
Поэтапная модель с промежуточным контролем
(рис.2) – разработка ИС ведется итерациями с циклами обратной связи между этапами.
Межэтапные корректировки позволяют учитывать реально существующее
взаимовлияние результатов разработки на
различных этапах.
Время жизни каждого из этапов растягивается на весь период разработки.

## Slide 13
Рис. 2. Поэтапная модель с промежуточным контролем
Разработка требований
Проектирование
Реализация
Тестирование
Ввод в действие

## Slide 14
Спиральная модель (рис. 3) – на каждом витке спирали:
выполняется создание очередной версии продукта,
уточняются требования проекта,
определяется его качество,
планируются работы следующего витка.
Notes: Особое внимание уделяется начальным этапам разработки – анализу и проектированию, где реализуемость тех или иных технических решений проверяется и обосновывается посредством создания прототипов (макетирования).

## Slide 15
Рис. 3. Спиральная модель ЖЦ ИС
Проектирование
Тестирование
Реализация
Версия 1
Версия 2
Версия 3
Разработка требований
Ввод в действие прототипов системы

## Slide 16
Спиральная модель ЖЦ была предложена для преодоления перечисленных проблем.
На этапах анализа и проектирования реализуемость технических решений и степень удовлетворения
потребностей заказчика проверяется путем
создания прототипов.
Каждый виток спирали соответствует созданию работоспособного фрагмента или версии системы.

## Slide 17
На каждом витке спирали:
уточняются требования, цели и характеристики проекта,
определяется качество разработки,
планируются работы следующего витка спирали.

## Slide 18
Итеративная разработка объективно отражает существующий спиральный цикл создания сложных систем:
позволяет переходить на следующий этап, не дожидаясь полного завершения работы на текущем этапе.
Кроме того, решается главная задача – как можно быстрее показать пользователям системы работоспособный продукт,
тем самым активизируя процесс уточнения и дополнения требований.

## Slide 19
Основная проблема спирального цикла – определение момента перехода на следующий этап.
Для решения этой проблемы – вводятся временные ограничения на каждый из этапов жизненного цикла, и переход осуществляется в соответствии с планом, даже если не вся запланированная работа закончена.
Планирование производится на основе статистических данных, полученных в предыдущих проектах, и личного опыта разработчиков.

## Slide 20
Каждая из стадий создания системы предусматривает выполнение определенного объема работ, которые представляются в виде процессов ЖЦ.
Процесс – совокупность взаимосвязанных действий, преобразующих входные данные в выходные.
Описание каждого процесса включает в себя перечень
  решаемых задач,
  исходных данных,
  результатов.

## Slide 21
На практике наибольшее распространение получили две основные модели
жизненного цикла:
- каскадная модель
(характерна для периода 1970-1985 гг.);
- спиральная модель
(характерна для периода после 1986 г.).

## Slide 22
В ранних проектах достаточно простых ИС:
Для разработки такого типа приложений эффективным оказался каскадный способ.
Каждый этап завершался после полного выполнения и документального оформления всех предусмотренных работ.
каждое приложение представляло собой единый, функционально и информационно независимый блок
Notes: каждое приложение представляло собой единый, функционально и информационно независимый
блок

## Slide 23
Если требования к ИС меняются в ходе реализации проекта, а качество документов оказывается невысоким (требования неполны и/или противоречивы), то в действительности использование каскадной модели создает лишь иллюзию определенности и на деле увеличивает риски, уменьшая лишь ответственность участников проекта.
При формальном подходе менеджер проекта реализует только те требования, которые содержатся в спецификации, опирается на документ, а не на реальные потребности пользователя.

## Slide 24
Существует целый
регламентирующих
ряд стандартов, ЖЦ программного
обеспечения ИС,
а в некоторых случаях и процессы разработки.
Значительный вклад в теорию проектирования и разработки информационных систем внесла компания IBM, предложив еще в середине 1970-х годов методологию BSP (Business System Planning – методология организационного планирования).

## Slide 25
Наиболее известные стандарты:
ГОСТ 34.601-90
ISO/IEC 12207:1995
Custom Development Method (CDM) по разработке прикладных информационных систем (методика Oracle)
Rational Unified Process (RUP)
Microsoft Solution Framework (MSF)
Extreme Programming (XP).

## Slide 26: ГОСТ 34.601-90 – распространяется на автоматизированные системы и устанавливает стадии и этапы их создания.
Кроме того, в стандарте содержится описание содержания работ на каждом этапе.
Стадии и этапы работы, закрепленные в стандарте,
в большей степени соответствуют каскадной модели жизненного цикла.

## Slide 27: ISO/IEC 12207:1995 – стандарт на процессы и организацию
жизненного цикла. Распространяется на все виды заказного программного
обеспечения.
Стандарт не содержит описания фаз, стадий и этапов.

## Slide 28
В соответствии с базовым международным стандартом ISO/IEC 12207 все процессы ЖЦ программного обеспечения ИС делятся на три группы:
Основные процессы: приобретение; поставка; разработка; эксплуатация; сопровождение.
Вспомогательные процессы: документирование;
управление конфигурацией; обеспечение качества; разрешение проблем; аудит; аттестация;
совместная оценка; верификация.
Организационные процессы: создание инфраструктуры; управление; обучение; усовершенствование.

## Slide 29
Extreme Programming (XP) –
экстремальное программирование (самая новая среди рассматриваемых методологий) сформировалось в 1996 году. В основе методологии командная работа, эффективная коммуникация между заказчиком и исполнителем в течение всего проекта по разработке ИС, а разработка ведется с использованием последовательно дорабатываемых прототипов.